Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

1. Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради 

2. Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

3. ЄДРПОУ: 03365707
4. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт дороги по вул. 6-а Слобідська від                                   пр. Центральний до вул. 1-а Воєнна в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (45230000-8) - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).
5. Кількість: 1 робота
6. Місце виконання робіт: 54001, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул. 6-а Слобідська.                 
7. Очікувана вартість: 24 117 587,16 грн. з ПДВ.
8. Строк виконання робіт: з моменту підписання договору і до 30.06.2026 року.

9. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 04.11.2025.

10. Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.
11. Гарантійний строк: 10 років з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3. 

12. Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська. 
13. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 120 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 14 днів з моменту оголошення закупівлі.

15. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

16. Забезпечення виконання договору про закупівлю: Забезпечення виконання договору про закупівлю: 1 % від суми договору про закупівлю.
17. Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі проєктно-кошторисної документації з урахуванням складеного ними технічного завдання та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.2). 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

	Підготовка території

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Підготовчі роботи
	 
	 
	 

	1
	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за

допомогою машин для холодного фрезерування

асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування

2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм
	м2
	2153,64
	 

	2
	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати

або виключати до норми 18-3-1 (до 10см)
	м2
	2153,64
	 

	3
	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за

допомогою машин для холодного фрезерування

асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування

2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм
	м2
	1018,45
	 

	4
	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну
	м3
	23,596
	 

	5
	Перевезення сміття до 5 км на базу ЄЛУа  
	т
	250,7828
	 

	6
	Розбирання бортових каменів (зі збереженням)
	м
	891,6
	 

	7
	Розбирання бортових каменів
	м
	76,2
	 

	8
	Розбирання бортових каменів (поребриків)
	м
	293,6
	 

	9
	Розбирання монолітних бетонних фундаментів
	 м3
	1,75
	 

	10
	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних

фігурних елементів мощення [ФЕМ]
	м2
	57
	 

	11
	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних

фігурних елементів мощення [ФЕМ] (зі збереженням)
	м2
	19,1
	 

	12
	Розбирання щебеневих покриттів та основ
	м3
	117,568
	 

	13
	Розбирання цементнобетонних покриттів
	м3
	11,58
	 

	14
	(Демонтаж) Установлення люка
	шт
	28
	 

	15
	(Демонтаж) Установлення опор із плит і кілець

діаметром більше 1000 мм
	м3
	7,56
	 

	16
	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група

ґрунту 2
	 м3
	632,13
	 

	17
	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з

застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм
	м2
	1468,65
	 

	18
	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з

застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм
	м2
	1235
	 

	19
	Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з

застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм

(під бортовий камінь)
	м2
	868,83
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	20
	Перевезення сміття до 15 км
	т
	3004,47315
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основний проїзд

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Будівельно-монтажні роботи
	 
	 
	 

	1
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів

основи з ПЩС С7 (0-40)
	м3
	104,2596
	 

	2
	Установлення бортових каменів природних при інших

видах покриттів
	м
	1107,9
	 

	3
	Камені бортові із  гірських порід, марка 1ГП від

розбирання  
	м
	891,6
	 

	4
	Камені бортові із  гірських порід, марка 1ГП
	м
	216,3
	 

	5
	Установлення бетонних поребрикiв БР100.20.8
	м
	1788,2
	 

	6
	Поребрики БР 100.20.8
	шт
	1788,2
	 

	 
	Розділ №2.  ТИП1 Підсилення
	 
	 
	 

	7
	Розливання в'яжучих матеріалів, 0,6л/м2
	т
	0,29754
	 

	8
	Улаштування вирівнювального шару з

асфальтобетонної суміші із застосуванням

укладальників асфальтобетону
	т
	71,4096
	 

	9
	Розливання в'яжучих матеріалів, 0,6л/м2
	т
	1,51056
	 

	10
	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних

сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,

5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].
	 м2
	2517,6
	 

	11
	На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або

виключати до норми 18-44-1 (до 6см)
	 м2
	-2517,6
	 

	12
	Суміші асфальтобетонні гарячі АСГ  Др.Щ.А. НП. І. БНД

70/100
	т
	362,5344
	 

	13
	Розливання в'яжучих матеріалів, 0,6л/м2
	т
	1,51056
	 

	14
	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних

сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,

5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].
	 м2
	2517,6
	 

	15
	На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або

виключати до норми 18-44-3 (до 6см)
	 м2
	2517,6
	 

	16
	Суміші асфальтобетонні марки  АББМП.Др.Щ.А.НП.

БМПА50/70-57
	т
	362,5344
	 

	 
	Розділ №3.  ТИП 2 Нова конструкція
	 
	 
	 

	17
	Улаштування основ та покриттів з ПЩС С5 (0-70)

оптимального гранулометричного складу двошарових,

нижній шар товщиною 12 см
	м2
	1468,65
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	18
	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з ПЩС С5

(0-70) додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2,

 18-22-3 (до 30см)
	м2
	1468,65
	 

	19
	Улаштування основ з ПЩС С7 (0-40) оптимального

гранулометричного складу двошарових, верхній шар

товщиною 10 см
	м2
	1468,65
	 

	20
	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття

з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до

норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до 12см)
	м2
	1468,65
	 

	21
	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних

сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,

5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].
	 м2
	1468,65
	 

	22
	На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або

виключати до норми 18-44-1 (до 8см)
	 м2
	1468,65
	 

	23
	Суміші асфальтобетонні гарячі АСГ  Др.Щ.А. НП. І. БНД

70/100
	т
	281,9808
	 

	24
	Розливання в'яжучих матеріалів, 0,6л/м2
	т
	0,88119
	 

	25
	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних

сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,

5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].
	 м2
	1468,65
	 

	26
	На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або

виключати до норми 18-44-3 (до 6см)
	 м2
	1468,65
	 

	27
	Суміші асфальтобетонні марки  АББМП.Др.Щ.А.НП.

БМПА50/70-57
	т
	211,4856
	 

	 
	Розділ №4.  ТИП 3 Нова конструкція покриття з ФЕМ

(волна)
	 
	 
	 

	28
	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із

щебеню
	м2
	2107,1
	 

	29
	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або

виключати до норми 18-47-1 (до 30см)
	м2
	2107,1
	 

	30
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів

основи з піщано-гравійної суміші, жорстви
	м3
	63,213
	 

	31
	Армування шарів покриття геотекстилем
	 м2
	2107,1
	 

	32
	Геотекстиль 
	м2
	2178,7414
	 

	33
	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з

приготуванням піщано-цементної суміші
	 м2
	2107,1
	 

	34
	Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 80 мм (волна)
	м2
	2206,1337
	 

	35
	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення

[ФЕМ]
	м різу
	2014,8
	 

	36
	Підливання під устаткування бетону товщиною шару 20

мм
	 м2
	51,01
	 

	37
	На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону

додавати або виключати (до 50мм)
	 м2
	51,01
	 

	38
	Улаштування вирівнювального шару з

асфальтобетонної суміші без застосування

укладальників асфальтобетону
	т
	6,07019
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Благоустрій та озеленення

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  ТИП 1 Нова конструкція покриття тротуару з

ФЕМ (цегла)
	 
	 
	 

	1
	Улаштування основ та покриттів з ПЩС С7 (0-40),

товщиною 12 см
	м2
	1215,9
	 

	2
	Армування шарів покриття геотекстилем
	 м2
	1215,9
	 

	3
	Геотекстиль 
	м2
	1257,2406
	 

	4
	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з

приготуванням піщано-цементної суміші
	 м2
	1215,9
	 

	5
	Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 80 мм (цегла)
	м2
	1249,20711
	 

	6
	Плити бетонні тротуарні фігурні,  з тактильними

індекаторами 
	м2
	22,77
	 

	7
	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення

[ФЕМ]
	м різу
	1127,4
	 

	 
	Розділ №2.  ТИП 2 Конструкція покриття тротуару з ФЕМ

(від розбирання)
	 
	 
	 

	8
	Улаштування основ та покриттів з ПЩС С7 (0-40),

товщиною 12 см
	м2
	19,1
	 

	9
	Армування шарів покриття геотекстилем
	 м2
	19,1
	 

	10
	Геотекстиль 
	м2
	19,7494
	 

	11
	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з

приготуванням піщано-цементної суміші
	 м2
	19,1
	 

	 
	Розділ №3.  Благоустрій
	 
	 
	 

	12
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,

група ґрунту 2
	 м3
	115,844
	 

	13
	Планування площ механізованим способом, група

ґрунту 2
	 м2
	1080
	 


	Організація дорожнього руху

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Організація дорожнього руху
	 
	 
	 

	1
	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою

до 0,5 т (світлофора зі збереженням)
	т
	0,125
	 

	2
	Встановлення світлофора на опорі
	 шт
	1
	 

	3
	Опора світлофора L-4,5м.
	м
	4,5
	 

	4
	(Демонтаж) Установлення дорожніх знаків на металевих

стояках
	шт
	13
	 

	5
	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках
	шт
	45
	 

	6
	Улаштування фундаментів стовпів бетонних
	м3
	3,51
	 

	7
	Стояки металеві марки СКМ 1.35, довжиною 3,5 м,

дiаметр 40мм 
	м
	28
	 

	8
	Стояки металеві марки СКМ 2.40 довжиною 4,0 м,

дiаметр 53мм 
	м
	20
	 

	9
	Стояки металеві марки СКМ 3.45 довжиною 4,5 м,

дiаметр 70х3 мм 
	м
	36
	 

	10
	Установлення додаткових щиткiв
	шт
	12
	 

	11
	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,00576
	 

	12
	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т
	шт
	2
	 

	13
	Підвішування проводів
	 км
	0,3044
	 

	14
	Трос сталевий, D-11мм
	кг
	140,51104
	 

	15
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т

(консоль металева довжиною 4м.п.)
	т
	0,14
	 

	16
	Шляховi знаки,  знак 2.1
	шт
	4
	 

	17
	Шляховi знаки, знак  2.2
	шт
	4
	 

	18
	Шляховi знаки, знак  2.3
	шт
	10
	 

	19
	Шляховi знаки , знак 2.4
	шт
	2
	 

	20
	Шляховi знаки , знак  4.1
	шт
	1
	 

	21
	Шляховi знаки, знак 4.2
	шт
	3
	 

	22
	Шляховi знаки, знак 4.4
	шт
	1
	 

	23
	Шляховi знаки, знак 5.16
	шт
	9
	 

	24
	Шляховi знаки, знак 5.17.1
	шт
	4
	 

	25
	Шляховi знаки, знак 5.17.2
	шт
	4
	 

	26
	Шляховi знаки, знак 5.20.2
	шт
	4
	 

	27
	Шляховi знаки, знак 5.38.1
	шт
	14
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	28
	Шляховi знаки, знак 5.38.2
	шт
	14
	 

	29
	Шляховi знаки, знак  5.42.1
	шт
	1
	 

	30
	Шляховi знаки, знак 5.43
	шт
	1
	 

	31
	Шляховi знаки, знак 5.44
	шт
	1
	 

	32
	Шляховi знаки, знак 5.69
	шт
	1
	 

	33
	Таблички до шляхових знаків, знак 7.1.1 (50м)
	шт
	2
	 

	34
	Таблички до шляхових знаків, знак 7.8
	шт
	4
	 

	35
	Розмічання [точкування] покриття автомобільної дороги

вручну
	 км
	2,156
	 

	36
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою

маркірувальними машинами, тип лінії 1.1
	 км
	0,65
	 

	37
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою

маркірувальними машинами, тип лінії 1.2
	 км
	0,774
	 

	38
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою

маркірувальними машинами, тип лінії 1.3
	 км
	0,128
	 

	39
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою

маркірувальними машинами, тип лінії 1.5
	 км
	0,047
	 

	40
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою

маркірувальними машинами, тип лінії 1.6
	 км
	0,209
	 

	41
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою

маркірувальними машинами, тип лінії 1.7
	 км
	0,071
	 

	42
	Розмiтка проїжджої частини емаллю суцiльною лiнiєю

шириною 0,4 м лінія 1.12
	км лінії
	0,023
	 

	43
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою

вручну по трафарету, тип лінії 1.12.1 - 1.13, 1.14.4 - 1.23
	 м2
	2,6
	 

	44
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою

маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1, 1.14.2
	 м2
	114
	 

	45
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою

вручну по трафарету, тип лінії 1.18
	 м2
	48
	 

	46
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою

вручну по трафарету, тип лінії 1.16.1, 1.16.4
	 м2
	76
	 

	47
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою

вручну, тип лінії 1.34
	 м
	66
	 

	48
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою

вручну по трафарету, тип лінії 1.35
	 м2
	0,9
	 

	49
	Копання ям для встановлення стояків та стовпів

глибиною 0,7 м
	 ям
	40
	 

	50
	Виготовлення конструкцiй огорожі
	т
	1,3505
	 

	51
	Металоконструкції
	т
	1,3505
	 

	52
	Очищення поверхонь щітками
	 м2
	105,216
	 

	53
	Знепилювання металевих поверхонь
	 м2
	105,216
	 

	54
	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів

діаметром до 500 мм уайт-спиритом
	м2
	105,216
	 

	55
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	105,216
	 

	56
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь

емаллю ПФ-115
	м2
	105,216
	 

	57
	Улаштування бетонної підготовки
	м3
	3,015
	 

	58
	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок,

огороджень
	т
	2,336
	 

	59
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	 т
	3,015
	 

	60
	Перевезення сміття до 15 км
	т
	3,015
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Зливова каналізація, інженерні мережі

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Коригування горловин оглядових колодязів

інженерних мереж та комунікацій
	 
	 
	 

	1
	Установлення опор iз плит i кiлець дiаметром бiльше

1000 мм (нових)
	м3
	7,56
	 

	2
	Плити перекриття кілець 2ПП 15-2
	шт
	28
	 

	3
	Встановлення чавунних люкiв
	шт
	40
	 

	4
	Люк чавунний для колодязів важкий
	шт
	29
	 

	5
	Люк чавунний для колодязів легкий
	шт
	11
	 

	6
	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск

1
	шт
	40
	 

	 
	Розділ №2.  Водовідведення
	 
	 
	 

	7
	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група

ґрунту 2
	 м3
	21,84
	 

	8
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів

основи з піску
	м3
	1,8
	 

	9
	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах

товщиною 100 мм, площею до 500 см2
	шт
	6
	 

	10
	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих

труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 250 мм
	 м
	60
	 

	11
	Улаштування дощоприймальних залізобетонних збірних

колодязів у сухих ґрунтах
	 м3
	2,16
	 

	12
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],

крупність заповнювача більше 40 мм
	м3
	2,224
	 

	13
	Дощеприймальний колодязь секційний BETОMAX ДК-50.

64.65 з чавунною решіткоюВЧ-50 кл.Е600 (комплект

верхня, середня, нижня    частина)
	шт
	1
	 

	14
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група

ґрунтів 2
	м3
	11,04
	 

	15
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група

ґрунту 1-2
	 м3
	11,04
	 

	
	
	
	
	


