Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв,                       вул. 12 Поздовжня, 42-Б (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 42-Б по вул. Поздовжня.

- Очікувана вартість: 1 001 560,76  грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 30.09.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 13.06.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання наданих послуг/виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 30 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі складеного ними дефектного акту та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.0).

Технічне завдання

| Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів, а саме: інтенсивний рух пішоходів у безпосередній близькості від місць роботи, що обумовлює необхідність ведення робіт короткими захватками з повним завершенням всіх робіт на захватці, включаючи відновлення зруйнованих покриттів і зелених насаджень; наявність житлових або виробничих будівель, а також зелених насаджень, що зберігаються, у безпосередній близькості від місця робіт; наявність обмежених умов складування матеріалів або неможливості їх складування на будівельному майданчику для нормального забезпечення матеріалами робочих місць |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см |  | пнів | 4 |  |  |
| 2 | Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі |  | т | 0,4 |  |  |
| 3 | Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на вiдстань 22 км |  | т | 0,4 |  |  |
| 4 | Розбирання цементнобетонних покриттів вимощення та тротуару товщ.100мм |  | м3 | 24,43 |  |  |
| 5 | Розбирання цементнобетонних покриттів дороги товщ. 150мм |  | м3 | 7,8 |  |  |
| 6 | Розбирання монолітних бетонних сходинок (ганок-1) |  | м3 | 0,243 |  |  |
| 7 | Розбирання бортових каменів |  | м | 50 |  |  |
| 8 | Розбирання виноградних стовпчиків (поребрик) |  | м | 46,1 |  |  |
| 9 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  | т | 0,01 |  |  |
| 10 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій огороджень клумб |  | т | 0,5 |  |  |
| 11 | (Демонтаж) Установлення люка |  | шт | 4 |  |  |
| 12 | Демонтаж поручнів (ганок-1) |  | м | 1 |  |  |
| 13 | Розбирання цементних покриттів (ганок-2) |  | м2 | 2,8 |  |  |
| 14 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 (вхідна група) |  | м3 | 3,8 |  |  |
| 15 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (приямок підвалу) |  | м3 | 5,5 |  |  |
| 16 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  | м3 | 9,3 |  |  |
| 17 | Перевезення ґрунту до 10 км |  | т | 13,95 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | (Демонтаж) Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т | шт | 1 |  |
| 19 | Нарізування швів у бетоні затверділому | м шва | 53 |  |
|  | Розділ №2. Монтажні роботи |  |  |  |
| 20 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | м3 | 0,357 |  |
| 21 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75 | м3 | 0,08568 |  |
| 22 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 7,5 |  |
| 23 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,5 |  |
| 24 | Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А] | кг | 37,5 |  |
| 25 | Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В] | л | 10,7145 |  |
|  | --- ВХІДНА ГРУПА ПІДВАЛУ --- |  |  |  |
| 26 | Улаштування основ під вхідну групу товщиною 12 см із щебеню фракції 10-20 мм | м2 | 3 |  |
| 27 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,5286 |  |
| 28 | Улаштування основи під вхідну групу із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | м2 | -3 |  |
| 29 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | -0,0756 |  |
| 30 | Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т | шт | 1 |  |
| 31 | Суцільний ж/б елемент сходових маршів б/в | шт | 1 |  |
|  | --- ТРОТУАР --- |  |  |  |
| 32 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 50 |  |
| 33 | Камені бортові БР100.25.12 | шт | 50 |  |
| 34 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 78 |  |
| 35 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 29,25 |  |
| 36 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 48 |  |
| 37 | Бордюр парковий 50-20-08 | шт | 96 |  |
| 38 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу | м2 | 78 |  |
| 39 | Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2 | м2 | 84,24 |  |
| 40 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см | м2 | 78 |  |
| 41 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 | м2 | 78 |  |
| 42 | Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20 см | м2 | 10 |  |
| 43 | На кожні 5 см зміни товщини шару насипки додавати або виключати до норми 18-99-1 до 25см | м2 | 10 |  |
| 44 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 78 |  |
| 45 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 50 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] | м2 | 81,666 |  |
| 46 | Установлення люка | шт | 4 |  |
| 47 | Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20 см | м2 | 20 |  |
| 48 | На кожні 5 см зміни товщини шару насипки додавати або виключати до норми 18-99-1 | м2 | -20 |  |
|  | --- УЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНОЇ ЧАСТИНИ --- |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу | м2 | 52 |  |
| 50 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | м2 | 53 |  |
| 51 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 до 15см | м2 | -53 |  |
|  | --- УЛАШТУВАННЯ ВИМОЩЕННЯ НАВКОЛО БУДИНКУ ТА УЛАШТУВАННЯ ВОДОВІДВОДУ--- |  |  |  |
| 52 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 139,35 |  |
| 53 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 139,35 |  |
| 54 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 104,5125 |  |
| 55 | Улаштування основи під вимощення із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 236,7 |  |
| 56 | Улаштування основи під вимощення із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до 15 см | м2 | 236,7 |  |
| 57 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | м2 | 236,7 |  |
| 58 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 до 10см | м2 | -236,7 |  |
| 59 | Улаштування основи під лотки водовідведення із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 65 |  |
| 60 | Улаштування основи під лотки водовідведення із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до 15 см | м2 | 65 |  |
| 61 | Улаштування водоскидних споруд з лотків поздовжніх зі збірного бетону | м3 | 5,4 |  |
| 62 | Б-1-20-50 прикрайовий лоток водовідведення | шт | 54 |  |
| 63 | Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20 см (підсипання газонів черноземом з плануванням ділянки) | м2 | 56 |  |
|  | --- ГАНОК-1 (перший під'їзд) --- |  |  |  |
| 64 | Улаштування бетонних сходинок ганку | м3 | 0,306 |  |
| 65 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0,31212 |  |
| 66 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских | м3 | 0,428 |  |
| 67 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0,43656 |  |
| 68 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 4,28 |  |
| 69 | Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 5 мм | м2 | 4,708 |  |
| 70 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,3 |  |
| 71 | Грати металеві погрунтовані та пофарбовані | т | 0,3 |  |
| 72 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 10 |  |
| 73 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 10 |  |
| 74 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 10 |  |
| 75 | Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм | м2 | 11 |  |
|  | --- РЕМОНТ МЕТАЛЕВИХ ДВЕРЕЙ --- |  |  |  |
| 76 | Ручне газове різання листової і штабової сталі, товщина металу до 4 мм | м | 2,2 |  |
|  | --- ГАНОК-2 (другий під'їзд) --- |  |  |  |
| 77 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 10 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  |  | м2 |  | 10 |  |  |  |
| 79 | Армування стяжки дротяною сіткою |  |  | м2 |  | 10 |  |  |  |
| 80 | Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм |  |  | м2 |  | 11 |  |  |  |
|  | --- РЕМОНТ МЕТАЛЕВИХ ДВЕРЕЙ --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Ручне газове різання листової і штабової сталі, товщина металу до 4 мм --- Улаштування пандусів---- |  |  | м |  | 2,2 |  |  |  |
| 82 | Установлення поручнів на сходових площадках |  |  | м |  | 12 |  |  |  |
| 83 | Поручні хромовані |  |  | к-т |  | 12 |  |  |  |
| 84 | Монтаж металоконструкцій пандусів |  |  | т |  | 0,5 |  |  |  |
| 85 | Металеві конструкції погрунтовані та пофарбовані |  |  | т |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т |  | 68,87 |  |  |  |
| 87 | Перевезення сміття до 22 км |  |  | т |  | 68,87 |  |  |  |