**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: поточний ремонт дороги по вул. Кузнецька в м. Миколаєві. Додаткові послуги (ДК 021:2015 (50230000-6) – Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.

|  |
| --- |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг задопомогою машин для холодного фрезеруванняасфальтобетонних покриттів окремими місцями площеюдо 10 м2 глибиною фрезерування 50 мм | м2 | 4700 |   |
| 2 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додаватиабо виключати до товщини 70 мм | м2 | 4700 |   |
| 3 | Розливання в'яжучих матерiалiв | т | 2,585 |   |
| 4 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоннихсумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. |  м2 | 4700 |   |
| 5 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетонщільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються уверхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 554,6 |   |
| 6 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті абовиключати до норми 18-44-3 (до товщини 70 мм) |  м2 | 4700 |   |
| 7 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетонщільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються уверхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 221,84 |   |
| 8 | Перевезення асфальтної крихти до 22 км | т | 776,44 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |

Кошторисна заробітна плата 9200 грн.

У 2021 році департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради було проведено процедуру відкритих торгів з публ. англ. мовою за предметом: «поточний ремонт дороги по вул. Кузнецька в м. Миколаєві». Номер процедури закупівлі: UA-2021-07-27-011718-b.

Посилання на процедуру закупівлі: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-27-011718-b>.

За результатами проведеної процедури закупівлі було укладено договір №523 від 21.09.2021 (далі – Договір) з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮГДОРСТРОЙ» з ціною 8 099 996 грн. з ПДВ. Відповідно п. 6.1.3. даного Договору, гарантійний термін складає не менше 3 років. На підтвердження вказаного додається звіт про результати проведення процедури закупівлі.

28.10.2021 було складено акт комісійного огляду, відповідно до якого виявлено необхідність у виконання додаткового обсягу послуг, який не було передбачено у початковому Договорі. Необхідність виконання додаткового обсягу послуг було виявлено під час здійснення поточного ремонту дороги по вул. Кузнецька в межах укладеного Договору.

29.10.2021, департаментом ЖКГ було отримано технічні рекомендації від незалежного інженера-консультанта стосовно необхідності здійснення додаткового обсягу послуг при виконанні поточного ремонту дороги по вул. Кузнецька у м. Миколаєві, задля якісного і ефективного надання послуг і уникнення додаткового витрачання бюджетних коштів у подальшому.

Крім того, з метою вибору підрядної організації для виконання додаткового обсягу було здійснено запит до усіх підприємств – учасників процедури закупівлі, які приймали участь в тендері UA-2021-07-27-011718-b.

За результатом вказаного було отримано відповіді від усіх трьох учасників, можливих виконавців. Так, лише ТОВ «ЮГДОРСТРОЙ», як підрядник за Договором підтвердив можливість виконання додаткових послуг з поточного ремонту дороги по вул. Кузнецька із дотриманням гарантійних строків (не менше 3 років) та забезпеченням високої якості дорожнього покриття.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), переговорна процедура застосовується якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера

Відповідно до п. 11.15. Договору №523 від 21.09.2021, сторони передбачають можливість закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера.

На підставі складеного технічного завдання на додатковий обсяг послуг з поточного ремонту дороги по вул. Кузнецька, вартість таких послуг становить 2 980 000 грн., що складає 36,8% від суми основного договору. Крім того, як вбачається з наданого технічного завдання, включені до нього види робіт і послуг є тотожними до тих, що передбачені умовами початкового Договору.

Згідно із роз’ясненнями Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за №3304-04/60124-06 від 03.10.2020, застосування переговорної процедури на підставі п. 5 ч. 2 ст. 40 Закону, можливе у разі дотримання наступних умов:

 - протягом трьох років після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у додаткових аналогічних роботах чи послугах, які є тотожними конкретним видам робіт та послуг, що містяться у договорі про закупівлю;

- вартість таких робіт та послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю із урахуванням змін, внесених до нього;

- закупівля здійснюється у того самого учасника.