**Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Поточний ремонт тротуару по пр. Центральний від вул. Генерала Карпенка до КУ «Центральний міський стадіон» в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (50230000-6) - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця виміру | | Кількість | | Примітка | |  |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв механiзованим способом | | | | 100м3 | | 0,3075 | |  | |  |  |
| 2 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | | | | 100м2 | | 6,35 | |  | |  |  |
| 3 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу | | | | 1000 м2 | | 0,635 | |  | |  |  |
| 4 | Геотекстиль | | | | м2 | | 656,59 | |  | |  |  |
| 5 | Ремонт горловини колодязя | | | | шт | | 1 | |  | |  |  |
| 6 | Ремонт бордюрiв | | | | 100м | | 0,2 | |  | |  |  |
| 7 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | | | | м | | 60 | |  | |  |  |
| 8 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | | | | 100м2 | | 6,35 | |  | |  |  |
| 9 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 2 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | | | | 100м2 | | -6,35 | |  | |  |  |
| 10 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску | | | | 100м3 | | 0,254 | |  | |  |  |
| 11 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | | | | 100м2 | | 6,35 | |  | |  |  |
| 12 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 80 мм | | | | м2 | | 641,35 | |  | |  |  |
| 13 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | | | | 100м2 | | 0,1287 | |  | |  |  |
| 14 | Плитка тактильна | | | | м2 | | 12,9987 | |  | |  |  |
| 15 | Навантаження смiття вручну | | | | 1 т | | 53 | |  | |  |  |
| 16 | Перевезення грунту до 20 км | | | | т | | 133,35 | |  | |  |  |
| 17 | Перевезення сміття до 20 км | | | | т | | 53 | |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |

**Очікувана вартість закупівлі сформована за результатами калькуляції послуг визначених технічним завданням.**